Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

- Objednavatel

| Název: | Statutární město Opava |
| --- | --- |
| Sídlo: | Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava-Město |
| IČ: | 00300535 |
| DIČ: | DOPLNIT |
| Statutární orgán: | Ing. Tomáš Navrátil, primátor |
| Zástupce pro komunikaci: | DOPLNIT |
| Zástupce pro věci technické: | Ing. Martin Chalupski, pověřen řízením odboru přípravy a realizace investic |
| Bankovní spojení: | DOPLNIT |

(dále jen „Objednatel“)

- Zhotovitel

| Název: | DOPLNIT |
| --- | --- |
| Sídlo: Zápis: | DOPLNIT DOPLNIT |
| IČ: | DOPLNIT |
| DIČ: | DOPLNIT |
| Statutární orgán: | DOPLNIT |
| Zástupce pro komunikaci: | DOPLNIT |
| Zástupce pro věci technické: | DOPLNIT |
| Bankovní spojení: | DOPLNIT |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále spolu jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají na základě veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Výběr projektanta – Aquacentrum Opava“ (dále jen „Zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- Objednatel je statutární město, které má v plánu vybudovat a provozovat akvacentrum za účelem poskytnutí rekreačních služeb veřejnosti. Objednatel má k dispozici studii proveditelnosti s přílohami akvacentra, včetně změn a doplnění studie proveditelnosti, které jsou Přílohou č. 1 a č. 2 této Smlouvy (dále jen společně „Studie“).

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel pověřil společnost FLAGRO a.s., se sídlem Špálová 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 286 44 344 (dále jen „FLAGRO“) k jednání (tj. k faktické činnosti) se všemi dotčenými třetími osobami, zejména se Zhotovitelem a také budoucím zhotovitelem stavby a dotčenými orgány veřejné správy.

- Zhotovitel je odborníkem v oboru projekčních činností a zavazuje se vypracovat kompletní projekční dokumentaci na základě podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a této Smlouvě.

- Pod předmětem Smlouvy se rozumějí všechny činnosti, které jsou blíže specifikované ve Smlouvě.

- Za účelem stanovení vzájemných práv a povinností Smluvních stran a za účelem dosažení účelu Smlouvy uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu.

Článek I. Předmět Smlouvy

    - Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele dle Studie zhotovit projektovou dokumentaci a vykonávat další činnosti s tím spojené zadané pokynem Objednatele, a to vše způsobem a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě (dále jen „Předmět smlouvy“). Předmět Smlouvy se skládá z následovných plnění:

        - vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru;

        - vypracování dokumentace k provedení stavby (DPS),

        - součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby a

        - autorský dozor DPS při realizaci stavby stavebním zhotovitelem.

(dále jen „Dílo“)

    - Předmětem díla se rozumí zejména následovné činnosti:

- zaměření a provedení všech potřebných průzkumů nezbytných ke zpracování projektové dokumentace (zjištění existence inženýrských sítí, výškopis, polohopis, hydrogeologický a dendrologický průzkum, průzkumné vrty apod.);

- projednání záměru s orgány dotčenými stavbou a zapracování jejich oprávněných požadavků do projektové dokumentace;

- vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru v souladu s § 157 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s platnou legislativou, normami, technickými předpisy a ZZVZ;

- vypracování dokumentace k provádění stavby (DPS) včetně položkového soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem v souladu se zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, dále v souladu s platnou legislativou, normami, technickými předpisy a ZZVZ;

- součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem veřejné zakázky (zejména poskytování odpovědí na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, součinnost při hodnocení nabídek včetně možné účasti v komisi pro hodnocení nabídek, posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny apod.)

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele, předpokládá se účast na kontrolních dnech jednou týdně po dobu výstavby (cca 24 měsíců) v místě stavby (max. rozsah jednoho kontrolního dne činí obvykle 4–5 hodin).

    - Vzhledem na skutečnost, že z pohledu ZZVZ budě dílo podkladem pro zakázku na stavební práce Zhotovitel je povinen vyhotovit opis předmětu v souladu s § 89–95 ZZVZ, zejména jako technologicky neutrální, tj, bez využití přímých nebo nepřímých odkazů (pokud to není nezbytné) na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Projektant bude rovněž povinen zohlednit požadavky přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním.

    - V průběhu zpracování Díla budou Zhotovitelem respektovány požadavky a podmínky obsažené ve vyjádřeních dotčených orgánů, případně správců inženýrských sítí a dalších orgánů dle požadavku stavebního úřadu nebo speciálního stavebního úřadu a této Smlouvy.

    - Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že Zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému dokončení díla.

    - Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku Smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této Smlouvy.

    - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za řádné a včasné plnění Předmětu smlouvy ve výši a za podmínek uvedených v této Smlouvě.

    - Zhotovitel prohlašuje, že se za účelem splnění Smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady a se souvisejícími dokumenty, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

Článek II. Doba a místo plnění a způsob provedení díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

- zahájit práce na projekční činnosti bez odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy;

- vypracovat a předat kompletní Objednatelem odsouhlasenou projektovou dokumentaci pro povolení záměru do 32 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy;

- vypracovat a předat kompletní Objednatelem odsouhlasenou DPS nejpozději do 44 týdnů od pokynu Objednatele po odsouhlasení projektové dokumentace pro povolení záměru příslušnými organy;

- Zhotovitel bere na vědomí, že provádění jednotlivých činností dle bodu II odst. 1 podléhá a je v souladu s Harmonogramem Projektu, vypracovaným ze strany projektového managera FLAGRO. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Harmonogram projektu s výjimkou odst. 1 tohoto článku Smlouvy je orientační a jednotlivé termíny v Harmonogramu projektu se mohou lišit vzhledem na investiční priority a rozpočtové možnosti Objednatele zejména ve vztahu k realizační fázi projektu.

- Dojde-li Zhotovitel v průběhu realizace Díla k zjištění, že nelze sjednaný termín plnění dodržet, vyrozumí o nastalé skutečnosti Objednatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištění. Takto učiněné oznámení nemá vliv na další povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy.

- V případě, že Zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla, resp. některé části bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.

- Za důvod, který znemožňuje pokračovat v plnění Zhotovitele dle bodu II. odst. 4, se považuje zejména prodlení dodání vyjádření od dotčených orgánů anebo prodlení příslušných státních orgánů, jejichž stanovisko anebo rozhodnutí je pro plnění Díla potřebné.

- Místem plnění pro účely této Smlouvy a místem předání jednotlivých dokumentů, resp. jejich jednotlivých stupňů je sídlo Objednatele.

- Předání jednotlivých dokumentů dle této Smlouvy bude provedeno osobně, nebo listinnou formou dle pravidel komunikace, která jsou upravena Smlouvou. O termínu předání plnění dle Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednatele písemně informovat alespoň 3 pracovní dny před zamýšleným termínem předání.

- Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto Smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí jednotlivých částí díla musí být pořízen protokol – zápis o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je den podpisu předávacího protokolu.

- Převzetí díla Objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- Projektová dokumentace pro povolení záměru a DPS budou vyhotoveny metodou BIM postupem dle přílohy č. 4 této smlouvy., kde PD pro povolení záměru bude předána:

- v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na USB flash disku – 1x v editovatelné podobě a 1x ve formátu PDF strojově čitelném, případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a v nativním formátu modelovacího nástroje pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc (2x3) a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu

*.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf.

DPS pak:

bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních       v elektronické podobě na USB flash disku – 1x v editovatelné podobě a 1x ve formátu PDF strojově čitelném, případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a nativním formátu modelovacího nástroje pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc (2x3) a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány  ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu*pdf.

Článek III. Cena a platební podmínky

  - Celková cena za splnění Předmětu smlouvy je Smluvními stranami sjednána ve výši [●] Kč (slovy: [●] korun českých). Jde o konečnou, maximální cenu, která může být změněná jen písemným dodatkem odsouhlaseným oběma Smluvními stranami ve vazbě na předem odsouhlasené vícepráce (odsouhlasení ceny a termínu plnění Smluvními stranami), jinak je změna neplatná a nevyvolá žádné právní následky ani bezdůvodné obohacení na straně Objednatele v případě jakýchkoliv případných víceprací, resp. jiného obdobného plnění.

  - V ceně jsou zahrnuté všechny náklady Zhotovitele spojené s vypracováním jednotlivých částí projektové dokumentace a výkonem všech ostatních činností, které upravuje Smlouva, nebo které ze Smlouvy vyplývají. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty i náklady, které mohou Zhotoviteli v jakékoliv souvislosti s plněním Smlouvy vzniknout a vzhledem na činnost Zhotovitele je možné jejich vznik předpokládat.

  - Smluvní strany dojednaly splatnost ceny po částech po dokončení a řádném odevzdání a převzetí příslušných částí Díla, resp. souvisejících činností postupnou fakturací v sumách jednotlivých částí, které jsou Přílohou č. 3 této Smlouvy. Objednatel je povinen příslušnou část ceny zaplatit pouze v případě, že veškeré činnosti provedené Zhotovitelem do doby splatnosti příslušné částky byly provedeny v souladu s touto Smlouvou, řádně a včas.

  - Cenu je Objednatel povinný uhradit na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po řádném a včasném splnění částečného plnění Předmětu smlouvy a potvrzení Objednatelem na základě přebíracího protokolu.

  - Pro vyloučení pochybností, v případě nepřevzetí částečného plnění Předmětu smlouvy Objednatelem z důvodu výskytu a vytčení vad, právo na fakturaci vzniká až úplným odstraněním vad a převzetím Díla nebo jeho části Objednatelem po odstranění všech vytčených vad. Fotokopie, resp. sken oboustranně potvrzeného přebíracího protokolu tvoří jako příloha neoddělitelnou součást každé faktury.

  - Splatnost faktury je Smluvními stranami dohodnutá na 30 dní ode dne jejího doručení na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy, Smluvní strany souhlasí s elektronickou fakturací a zasíláním faktury e-mailem na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy.

  - Faktura bude uhrazená bezhotovostním převodem (platebním příkazem) na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Za den úhrady faktury se považuje den odeslání platby na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy.

  - Vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Faktura musí zároveň obsahovat následovné údaje: (i) odvolávku na Objednatelovo číslo Smlouvy, (ii) popis plnění ve smyslu Předmětu smlouvy, (iii) bankovní spojení ve smyslu Smlouvy, 
(iv) identifikace Projektu, na základě kterého je financovaný předmět Smlouvy, a (v) příslušné přílohy v souladu s touto Smlouvou. V případě, že faktura nebude v souladu s platnými právními předpisy, ve faktuře budou uvedené nesprávné údaje a/nebo nebude obsahovat všechny náležitosti ve smyslu právních předpisů nebo Smlouvy (což platí i o jejích přílohách), Objednatel je oprávněný tuto fakturu vrátit spolu s označením nedostatků, pro které byla vrácená. V tomto případě nová lhůta splatnosti začne plynout až po prokazatelném doručení nové faktury a jejích příloh Objednateli, obsahující všechny náležitosti.

  - Úhrada jakékoliv faktury podle Smlouvy neznamená potvrzení Objednatele o tom, že příslušná část částečného plnění byla vykonaná řádně a včas, ani vzdání se práv z vadného plnění, resp. jiných práv.

Článek IV. Prohlášení smluvních stran

    - Smluvní strany se zavazují při všech činnostech podle Smlouvy jednat v dobré víře, v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a účelem Smlouvy, budou dodržovat všechna ustanovení Smlouvy, jakož i všechna ustanovení aplikovatelných právních předpisů, včetně aplikovatelných technických a jiných norem vztahujících se na činnost související se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění s nejvyšší možnou odbornou péčí, precizností a časovou a finanční efektivitou.

    - Zhotovitel potvrzuje a zodpovídá za to, že se v plném rozsahu seznámil s Předmětem smlouvy, že jsou mu známé všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro plnění Předmětu smlouvy, jakož i okolnosti uzavření Smlouvy a její účel a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné, včasné a kvalitní plnění Předmětu smlouvy nezbytné.

    - Zhotovitel zodpovídá za to, že služby poskytnuté Zhotovitelem na základě této Smlouvy budou mít vlastnosti ve smyslu Smlouvy a nebudou mít vady, chyby nebo jakékoliv nedostatky, které by snižovaly hodnotu, resp. použitelnost projektové dokumentace.

    - Zhotovitel prohlašuje a bez možnosti liberace zodpovídá za to, že jeho plnění Smlouvy bude bez právních vad. V případě zjištění právních vad je Zhotovitel povinný bezodkladně odstranit právní vady tak, aby nedošlo k porušování práv třetích osob, zejména vypořádáním práv se třetími osobami, eventuálně úpravou výstupů na jeho vlastní náklady. Zodpovědnost Zhotovitele za škodu v plném rozsahu není tímto ustanovením Smlouvy dotčená.

    - Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, po tom, jak se o tom dozvěděl, informovat písemně Objednatele o jakýchkoliv okolnostech důležitých pro řádné plnění předmětu Smlouvy, jinak v plném rozsahu zodpovídá za škodu tím způsobenou. Pro vyloučení pochybností, včasným oznámením není dotčená zodpovědnost Zhotovitele za škodu, za kterou zodpovídá podle Smlouvy nebo aplikovatelných právních předpisů.

    - Zhotovitel bere na vědomí, že autorský dozor ze Studie má právo vykonávat společnost monom works s.r.o., se sídlem: U průhonu 467/26, Holešovice 170 00 Praha 7, IČO:01483951. Toto ustanovení nezakládá Zhotoviteli povinnost uzavřít subdodavatelskou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje kooperovat se společnosti monom works s.r.o. ve věci autorského dozoru.

Článek V. Poddodavatelé

- S výjimkou činnosti hlavního projektanta je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu – poddodavatele. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddovatele tak, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

- Zhotovitel je povinný průběžně vést seznam poddodávek.

- Zhotovitel je povinen provést změnu poddodavatele, jestliže jej k tomu Objednatel vyzve a pro případ, kdy:

  - poddodavatel bude v prodlení s plněním závazku vůči Objednateli;

  - poddodavatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin;

  - poddodavateli budě uložen zákaz plnění veřejných zakázek;

  - Probíhá insolvenční řízení proti majetku poddodavatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek poddodavatele nepostačuje k úhradě nákladu insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek poddodavatele byl zcela nepostačující.

  - Dle § 48a ZZVZ se na poddodavatele začnou vztahovat sankce dle zákona č. 69/ 2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění.

- Zhotovitel je povinen provést změnu poddodavatele do 10 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci v souladu se zadávací dokumentací. Nového poddodavatele schválí do 5 pracovních dnů od předložení návrhu nového poddodavatele Objednateli.

- Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni dle § 105 odst. 3 první věty ZZVZ a kteří se následně zapojí do plnění Smlouvy, musí být Zhotovitelem identifikováni před zahájením plnění, které má daný poddodavatel poskytovat.

- Zhotovitel je povinen provádět Dílo zaměstnanci a poddodavateli, prostřednictvím kterých byly prokázány podmínky účasti v zadávacím řízení, minimálně v rozsahu zodpovídajícím prokázané kvalifikaci. Změna takového zaměstnance anebo poddodavatele je možná jen se souhlasem Objednatele, a to za osobu stejné anebo vyšší technické způsobilosti.

Článek VI. Smluvní pokuty

- V případě prodlení Zhotovitele s dodáním Díla, resp. jeho části řádně a/nebo včas (kromě případu předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky dle čl. II odst. 9 této Smlouvy) je Objednatel oprávněný od Zhotovitele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny všech služeb podle této Smlouvy, a to i za každý započatý den prodlení a Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu uhradit do 15 dní od první výzvy Objednatele na její úhradu. Smluvní pokutu lze ukládat opakovaně i kumulovaně.

- V případě prodlení Zhotovitele s odstraňováním vzniklých vad, včetně drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla ve stanovené lhůtě, nebo pokud Zhotovitel tyto vady nezačne odstraňovat vůbec, je Objednatel oprávněný od Zhotovitele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny všech služeb podle této Smlouvy, a to i za každý započatý den prodlení a Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu uhradit do 3 dnů od první výzvy Objednatele na její úhradu. Smluvní pokutu lze ukládat opakovaně i kumulovaně.

- V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy jakýmkoliv způsobem, pokud není v této Smlouvě u jednotlivé povinnosti stanoveno jinak, je Objednatel oprávněný požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to za každý případ zvlášť a také opakovaně a Zhotovitel se zavazuje uhradit tuto smluvní pokutu bezodkladně na výzvu Objednatele. Smluvní pokutu lze ukládat opakovaně i kumulovaně.

- Úhradou jakékoliv smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti pokračovat v plnění Smlouvy, resp. sankcionované povinnosti, ani povinnosti nahradit škodu, která porušením povinnosti vznikla, a to v rozsahu převyšujícím zaplacenou smluvní pokutu. Objednatel je oprávněný jednostranně započítat jakoukoliv uplatněnou smluvní pokutu vůči Zhotoviteli proti ceně za plnění Předmětu Smlouvy.

- Smluvní pokuty nebudou Objednatelem uplatňované po dobu, kdy nemohl Zhotovitel plnit Předmět smlouvy, a to z důvodu „vyšší moci“ nebo nedostatečné součinnosti a/nebo neposkytnutí žádné součinnosti Objednatelem. O tuto dobu se také prodlužují lhůty na plnění Předmětu smlouvy. Za vyšší moc považují Smluvní strany zvláštní právní skutečnost, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která způsobí škodu nebo dočasnou objektivní nemožnost plnění.

- Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut podle Smlouvy jsou přiměřené s ohledem na hodnotu a význam jednotlivých zabezpečovaných povinností.

- Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za způsobenou škodu.

- Splatnost smluvní pokuty se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

Článek VII. Záruka a odpovědnost za vady

- Záruční doba je sjednána na 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.

- V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 3 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

- O způsobu odstranění vady Smluvní strany sepíší protokol, jehož obsahem budě popis zjištěných vad ze strany Objednatele, způsob odstranění vad ze strany Zhotovitele a časové údaje.

- Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 2, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele.

- Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy touto Smlouvou a zadávací dokumentací. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a soupisem prací včetně výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně Zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u Zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla.

- Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek VIII. Pojištění odpovědnosti Zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zřídit a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností při poskytování služeb na pojistnou sumu minimálně ve výši 20.000.000 Kč, s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Existenci pojištění odpovědnosti Zhotovitel prokáže předložením kopie pojistné smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

  - V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, kterou Zhotovitel prokázal splnění tohoto požadavku, je Zhotovitel povinný nejpozději do 14 dní od změny poskytnout Objednateli fotokopii dodatku/nové pojistné smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje během celé doby trvání Smlouvy řádně hradit pojistné vyplývající z uzavřeného pojištění a udržovat pojištění platné a účinné. Jakákoliv změna pojištění je možná jen s předcházejícím písemným souhlasem Objednatele.

  - Nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto článku způsobem, že Zhotovitel nebude mít počínaje 7. dnem od účinnosti Smlouvy uzavřené platné pojištění s obsahem a rozsahem sjednaného krytí podle bodu 1 tohoto článku a s vinkulovaným pojistným plněním ve prospěch Objednatele, opravňuje Objednatele uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti a Zhotovitel se tuto smluvní pokutu zavazuje uhradit bezodkladně po doručení výzvy k její úhradě. Právo Objednatele na náhradu škody zůstává v celém rozsahu nedotčené.

Článek IX. Licenční ujednání

- Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje znaky autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho jednotlivým částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat a převádět či poskytovat třetím osobám.

- Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní licenci, která se uděluje na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a jeho částem. Množstevní a územní rozsah licence není nijak omezen.

- Objednatel jako výhradní nabyvatel Licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití Díla a jeho částí.

- Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s jakýmikoli úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do souborného díla. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn práva z licence využívat.

- Výše odměny za nabytí licence k užití Díla (jeho části) je již obsažena v ceně za zhotovení Díla (jeho části), a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití Díla (jeho části) Objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení Díla (jeho části) dle této Smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů Objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití Licence a k významu Díla pro dosažení takového zisku.

Článek X. Pravidla komunikace

- Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, jakékoliv oznámení nebo jiná korespondence, zejména pokud má za následek vznik, změnu nebo zánik závazků, musí být doručená druhé Smluvní straně v písemné formě, a to poštou, kurýrní službou nebo osobně na adresy sídel Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy. Běžná komunikace mezi Smluvními stranami může být realizovaná prostřednictvím elektronické pošty.

Kontaktní údaje pro komunikaci v rámci plnění předmětu Smlouvy:

| Za Objednatele |  |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba: [●] | (Odbor přípravy a realizace investic) |
| Tel: [●] |  |
| E-mail: [●] |  |
| Za Zhotovitele |  |
| Kontaktní osoba: [●] |  |
| Tel: [●] |  |
| E-mail: [●] |  |
| Kontaktní osoba: [●] | (Osoba zodpovědná za kontrolu dodržování BEP) |
| Tel: [●] |  |
| E-mail: [●] |  |

- Případnou změnu kontaktních údajů jsou Smluvní strany povinné bezodkladně, nejpozději do 3 dní, oznámit druhé Smluvní straně, jinak se komunikace za použití původních kontaktních údajů považuje za řádně provedenou.

- Smluvní strany se dohodly, že povinnost doručit písemnost podle Smlouvy se považuje v konkrétním případě za splněnou dnem převzetí písemnosti nebo odmítnutím tuto písemnost převzít. Pokud se v případě doručování prostřednictvím poštovního podniku nebo kurýrní službou vrátí doručovaná zásilka jako nedoručená nebo nedoručitelná z jakéhokoliv důvodu nebo se nevrátí, považuje se tato zásilka za doručenou třetím (3.) pracovním dnem po odeslání této písemnosti odesílateli. V případě doručování prostřednictvím elektronické pošty se zpráva považuje za doručenou v den odeslání, pokud je odeslána do 17.00 hod. daného pracovního dne, případně následujícím pracovním dnem po odeslání, je-li odeslána po 17.00 hodině nebo v jiný než pracovní den.

Článek XI. Ochrana důvěrných informací

- Zhotovitel se zavazuje vůči Objednateli, že všechny údaje, data, dokumenty, podklady nebo jakékoliv jiné informace (včetně všech souborů, kopií dokumentů a poznámek), zaznamenané ať už v písemné, v elektronické, nebo v jakékoliv jiné smysly vnímatelné podobě, odevzdané, poskytnuté, zpřístupněné nebo jakýmkoliv jiným způsobem jí získané od Objednatele nebo spolupracujících třetích stran během trvání Smlouvy nebo vypracované Zhotovitelem, a dále veškeré skutečnosti, o kterých se dověděl v souvislosti s plněním této Smlouvy (dále jen „Důvěrné informace“), bude udržovat v tajnosti a zachovávat o nich mlčenlivost, bude je chránit před zneužitím, poškozením, zničením, znehodnocením, ztrátou a odcizením, nevyzradí je, nezpřístupní je, nezveřejní je, nebude je šířit, nebude je používat jinak než pro plnění Předmětu smlouvy, nevyužije je ve svůj vlastní prospěch ani ve prospěch jakékoliv třetí osoby ani je nebude používat v rozporu s účelem Smlouvy a ani žádné z Důvěrných informací neodevzdá ani neposkytne jiné fyzické ani právnické osobě, a to během i po ukončení Smlouvy, a že bezodkladně po ukončení plnění Předmětu smlouvy veškeré tyto Důvěrné informace Objednateli vrátí, případně je na pokyn Objednatele vymaže, zničí, případně udělá nepoužitelnými.

- Zhotovitel se zavazuje vůči Objednateli, že zajistí řádné a včasné utajení a zachování mlčenlivosti o Důvěrných informacích i u svých zaměstnanců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, dozorčích orgánů, členů dozorčích orgánů.

- Zhotovitel se zavazuje vůči Objednateli, že s Důvěrnými informacemi bude nakládat jako s předmětem obchodního tajemství, nakolik byl Objednatelem seznámený s tím, že Důvěrné informace mají pro Objednatele materiální hodnotu, nejsou běžně v obchodních kruzích dostupné, je zájmem Objednatele, aby tyto byly utajené, a Objednatel utajení zajišťuje; Zhotovitel je oprávněný poskytnout Důvěrné informace: i) kompetentnímu soudnímu nebo jinému příslušnému orgánu v souvislosti s jakýmkoliv soudním řízením, které vzniklo a je vedené v souvislosti se Smlouvou mezi Smluvními stranami, ii) pokud je jejich poskytnutí požadované kompetentním soudem v souladu s právními předpisy, iii) v souladu se zákonem, podle kterého je Smluvní strana povinná takto jednat, iv) vládnímu, bankovnímu, daňovému nebo jinému kontrolnímu orgánu, který je oprávněný a kompetentní je vyžadovat na základě a v mezích zákona. Ochrana se také nevztahuje na informace, které jsou veřejně známé a dostupné, jakož i na informace, které jsou Zhotoviteli známé jinak než porušením povinnosti podle tohoto článku Smlouvy.

- Zhotovitel přijme vhodné opatření pro zabránění úniku nebo neautorizovanému použití Důvěrných informací.

- Toto ustanovení o mlčenlivosti představuje trvalé ustanovení a zůstává v platnosti i po ukončení Smlouvy, a to bez časového omezení.

- Objednatel uděluje Zhotoviteli souhlas, aby Objednatele uváděl jako referenci v rámci svých podnikatelských činností, avšak výlučně v souvislosti se Smlouvou a tak, aby nesnižoval dobrou pověst a dobré jméno Objednatele, jinak zodpovídá za škodu tím způsobenou v celém rozsahu.

Článek XII. Ukončení Smlouvy

- Smluvní strany jsou oprávněné odstoupit od Smlouvy výlučně na základě důvodů uvedených v tomto článku Smlouvy. Smluvní strany nejsou oprávněny tuto Smlouvu vypovědět. Smlouva v důsledku odstoupení zaniká jako celek, včetně všech jejích částečných plnění bez nároku Smluvních stran na náhradu jakýchkoliv nákladů. V tom případě Smluvní strany nejsou povinné vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.

- Každá Smluvní strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě jakéhokoli porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany, pokud toto porušení nebude napraveno ani na výzvu v dodatečné lhůtě v trvání minimálně třiceti (30) dnů od doručení výzvy.

- Objednatel je dále oprávněný od Smlouvy odstoupit pro některý z následovných důvodů:

    - pokud soud právoplatně uzná kohokoliv ze členů statutárního orgánu Zhotovitele nebo zaměstnanců či společníků Zhotovitele za vinné z trestného činu bezprostředně souvisejícího s uzavíráním a/nebo plněním Smlouvy;

    - ztráta nezbytné kvalifikace Zhotovitele, včetně, nikoli však výlučně ztráty (živnostenského) oprávnění pro provádění činnosti, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy, pokud Zhotovitel opětovně nezíská tuto kvalifikaci do 15 dní od její ztráty;

    - pokud nastanou právní skutečnosti mající za následek změnu v právním postavení Zhotovitele (např. zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkurzu, vstup do likvidace, změna právní formy, změna v oprávněních jednat jménem Zhotovitele) nebo jakákoliv jiná změna mající přímý vliv na plnění ze strany Zhotovitele;

    - pokud na místo Zhotovitele vstoupí jiná osoba následkem právního nástupnictví.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni její publikace v registru smluv.

- Smluvní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální snahu o řešení všech případných sporů vyplývajících nebo souvisejících se Smlouvou smírčí cestou, a to do 30 dní od doručení písemného upozornění jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně, v opačném případě platí výlučná pravomoc soudu v místě sídla Objednatele.

- Jakékoliv změny a/nebo dodatky ke Smlouvě musí být vyhotovené v písemné (listinné) formě a podepsané Smluvními stranami, jinak jsou neplatné a nevyvolají změnu Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv Smluvní strana je oprávněná započíst svou pohledávku vůči pohledávce druhé Smluvní strany, avšak jen za předpokladu, že jsou obě proti sobě stojící pohledávky splatné. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že nepřevede žádná práva (pohledávky) a povinnosti (závazky) vyplývající ze Smlouvy, resp. jejich část na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. V případě porušení této povinnosti bude smlouva o převodu (postoupení) smluvních závazků neplatná.

- Smlouva, včetně všech dokumentů, které se v ní uvádějí, a jejích příloh představuje kompletní dohodu mezi Smluvními stranami v souvislosti s Předmětem smlouvy.

- Pokud se některé z ustanovení Smlouvy stane nevynutitelným nebo neplatným podle platného práva, bude toto ustanovení neúčinné nebo neplatné jen do té míry, do jaké je nevynutitelné či neplatné. Další ustanovení Smlouvy zůstávají nadále závazná a v plné platnosti a účinnosti. Pokud nastane tato situace, Smluvní strany nahradí toto nevynutitelné či neplatné ustanovení jiným ustanovením, které se mu svým obsahem a účelem bude co nejvíc přibližovat.

- Smlouva je vyhotovená ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý je považovaný za originál, přičemž jedno vyhotovení Smlouvy obdrží Zhotovitel a jedno obdrží Objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že znění Smlouvy je jim dostatečně srozumitelné a určité, jejich smluvní volnost není ničím omezená a právní jednání je učiněno v předepsané formě, na důkaz čehož Smlouvu podepsaly.

Článek XV. Přílohy Smlouvy

      - Studie proveditelnosti

      - Doplnění a úpravy studie proveditelnosti

      - Nacenění jednotlivých částí projektové dokumentace a souvisejících činností.

      - Postup pro vytvoření BIM včetně Přípravného plánu realizace BIM (tzv. PRE-BEP)

      - Harmonogram projektu

V ...................................., dne .........................      	    V ...................................., dne .........................

| .................................................................. | .................................................................. |
| --- | --- |
| Objednatel | Zhotovitel |