- Příloha č. 5 zadávací dokumentace

## Vzor cenové nabídky

|  | Rozdělení ceny | Okamžik uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a případná výše fakturace (není-li v těle Smlouvy uvedeno jinak) | Procentuální rozdělení doporučené | Celková cena dílčího plnění bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | provedení nezbytných průzkumů a měření | po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem | 5 % | [doplnit] Kč |
|  | 1. etapa – Stavebně technické průzkumy | po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem |  | [doplnit] Kč |
|  | 2. etapa – ……………………… průzkumy | po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem |  | [doplnit] Kč |
|  | POZN.: případně doplnit další řádky dle potřeby |  |  | [doplnit] Kč |
| b) | dodání Dopracovaného návrhu Stavby včetně řešeného území | po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem | 10 % | [doplnit] Kč |
| c1) | dodání Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (včetně propočtu projektanta) řádně odsouhlasené příslušným správním úřadem | po dodání a rovněž i zapracování všech podmínek úřadu do čistopisu dokumentace | 30 % | [doplnit] Kč |
| c2) | inženýrská činnost pro zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění staveb a Stavebního povolení | po nabytí právní moci povolení | 4 % | [doplnit] Kč |
| c3) | dodání Dokumentace pro provádění Staveb (včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu) | po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem | 34 % | [doplnit] Kč |
| d1) | dodání Dokumentace pro provádění interiéru (DPI) (včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu), a to včetně mobiliáře | po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem | 3 % | [doplnit] Kč |
| d2) | zpracování návrhu informačního systému | po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem | 5 % | [doplnit] Kč |
| e) | dodání dokumentace pro projekt přilehlých veřejných prostor (včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu) | po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem | 3 % | [doplnit] Kč |
| f) | Autorský dozor (po dobu 24 měsíců) | (pravidelná výše jednotlivých splátek bude stanovena Objednatelem, a to dle skutečného okamžiku započetí s poskytováním Autorského dozoru) | 5 % | [doplnit] Kč |
|  | Autorský dozor (hodinová sazba na rámce rekonstrukce 24 měsíce) | v případě, že provádění Autorského dozoru bude delší dobu než 24 měsíců, bude účtováno jednou za měsíc dle skutečného počtu hodin |  | [doplnit] Kč |
| g) | spolupráce při výběru zhotovitele Stavby | po podpisu SoD se zhotovitelem Stavby | 1 % | [doplnit] Kč |